Совет народных депутатов

Сериковского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

- Воронежской области

- РЕШЕНИЕ

от 07 марта 2024г.   № 121

с. Сериково

О работах по ремонту автомобильных дорог в Сериковском сельском поселении на 2024-2026 г.г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 10.11.2014 № 148-Ф3 «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области», на основании статьи 8 Устава Сериковского  сельского поселения, в целях решения дорожной деятельности, Совет народных депутатов Сериковского сельского  поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить План по ремонту автомобильных дорог в Сериковском сельском поселении на 2024-2026г.г. согласно приложению.

2. Возложить ответственность по исполнению Плана на главу Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Сериковского сельского поселения                      А.Н.Матвиенко

Председатель Совета народных депутатов

Сериковского сельского поселения                                 Т.В. Горковенко

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Сериковского сельского поселения

от 07.03.2024г. № 121

План по ремонту автомобильных дорог в Сериковском сельском поселении на 2024-2026г.г.

| №№ | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Очередность | Годы реализации |  |  |  |  |  | Обоснование выбора объекта ремонта (критерии выбора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |
|  |  |  |  |  | км | вид работ | км | вид работ | км | вид работ |  |
| 1 | Сериковское сельское поселение | с.Сериково | Октябрьская | 1 | 0,629 | Подсыпка щебнем |  |  |  |  | Многонаселенная, в осеннее- весенний период затруднено для проезда скорой помощи и пожарной |
| 2 |  | с.Макогоново | Зелёная | 2 | 0,078 | Подсыпка щебнем |  |  |  |  | В осеннее- весенний период затруднено для подъезда к жилым домам |
| 3 |  | с.Сериково | Декабристов | 3 |  |  | 0,994 | Асфальтирование |  |  | Многочисленные обращения граждан |
| 4 |  | с.Сериково | Крупская | 4 |  |  |  |  | 0,945 | Асфальтирование | Многочисленные обращения граждан |