Оглавление

Состав проектных материалов	2

Предисловие	3

Введение	4

1.Цели и задачи генерального плана сЕРИКОВСКОГО сельского поселения	7

2. ИНТЕРЕСЫ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Сериковского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	9

3.1. Предложения по административно – территориальному устройству Сериковского сельского поселения.	9

3.2. Предложение по градостроительному зонированию территории Сериковского сельского поселения	10

3.3.Предложения по организации благоустройства и озеленения, обеспечению Сериковского сельского поселения объектами отдыха	12

3.4.Мероприятия по развитию системы Учреждения социально-культурной сферы	13

3.4.1.Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта	13

3.4.2.Учреждения культуры. Библиотечное обслуживание населения	13

3.5.Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	15

3.6.Предложения по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры.	16

3.7.Природоохранные мероприятия	17

3.7.1.Охрана воздушного бассейна	17

3.7.2.Охрана водных ресурсов	17

3.7.4.Охрана ландшафтов	18

3.7.5.Организация санитарной очистки	18

3.7.6.Инженерная подготовка территории	18

4.Основные технико-экономические показатели	20

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

Состав проектных материалов

| №№ п/п | Наименование материалов. | Гриф секретности | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | ДСП | 2735 |
| 2 | Генеральный план Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. Положения о территориальном планировании | несекретно | 2736 |

II.Графические материалы 			 с т/о  СД инв. 1085 дсп-К

| № | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема планировочных ограничений и анализа комплексного развития территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5799 |
|  | Схема современного использования территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5800 |
|  | Предложения по территориальному планированию и функциональному зонированию | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5801 |
|  | Схема границ зон размещения объектов капитального строительства местного значения | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5802 |
|  | Схема инженерной подготовки территории. Зоны с особыми условиями использования территории | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5803 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. Инженерной инфраструктуры | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5804 |
|  | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их ликвидации | Цветная печать | ДСП | 1:10 000 | 5805 |

III.Электронная версия

| № п/п | Состав материалов | Программа | Носитель | Гриф | Инв.номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | Microsoft Word MapInfo 7.8 | CD-диск | ДСП | 1162 дсп-К |

Предисловие

Генеральный план Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области выполнена институтом РосНИПИУрбанистики по заказу Администрации Сериковского сельского поселения Бутурлиновского района Воронежской области (муниципальный контракт №47 от 29 декабря 2008г).

Настоящий проект разработан авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской №4 (КАПМ-4) института РосНИПИ Урбанистики.

Руководитель КАПМ-4						Е.В.Юденич

Отдельные разделы проекта выполнены следующими специалистами:

Архитектурно-планировочная организация территории

ГАП									Л.К.Кржижановская

Экономика

ГИП									И.В. Михайлова

Инженер								П.В. Сухинин

Транспорт

Инженер								В.Т.Волощенко

Природно-ресурсный потенциал, экология

ГИП									И.Ф.Сиренко

ГИП									О.Б.Тряпицина

Главный специалист 						Н.С.Охинченко

Инженер					 			О.С.Знаменская

Инженер					 			Ю.С.Маркова

Сельское хозяйство, землеустройство

Инженер								Л.И.Максимова

Инженер								В.А.Мельников

Инженерная инфраструктура

Инженер								А.В. Гундарев

Инженер								В.С. Глистин

Графическое оформление проекта выполнено следующими специалистами:

Инженер									В.Ю.Михайлова

Введение

- В настоящее время с принятием Градостроительного Кодекса (декабрь 2004г.) градостроительная документация переходит в ранг правового документа.

- Вопросы качества и безопасности будущей среды жизнедеятельности на территории поселения настоящим проектом ставятся на одно из первых мест. Главная идея проекта – создание условий устойчивого развития территории сельского поселения и обеспечение рационального использования территории с учетом интересов населения Сериковского сельского поселения и Бутурлиновского района Воронежской области.

- Целью территориального планирования должно стать обеспечение сбалансированного развития Сериковского сельского поселения. Это позволит избежать деградации территории поселения, превращения участков территорий в безликую среду обитания населения.

- В условиях децентрализации власти настоящий проект должен обеспечить в перспективе территориальное устройство поселения как одно из составных элементов территории Бутурлиновского муниципального района, а также Воронежской области в целом, устойчивое развитие территории поселения с учетом интересов трех составляющих территориального сообщества – власти, бизнеса и населения.

- В соответствии с Градостроительным Кодексом, к полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относятся:

- подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий;

- утверждение правил землепользования и застройки поселений;

- утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

- принятие решений о развитии застроенных территорий.

В Генеральном плане дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал района; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается гипотеза социально-экономического развития; гипотеза развития транспортной и инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитие населенных мест, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организация системы связи и компьютеризации и др.).

Генеральный план Сериковского сельского поселения разработан на период до 2030 года – расчётный срок с выделением первой очереди – 2020 год. В основу всех расчетов по развитию социально-культурной сферы, инженерной и транспортной инфрастуктуры села, благоустройства, территориального развития положены такие важные социально-экономические показатели как:

Численность населения - на первую очередь -630 чел, на расчетный срок  -600 чел;

Жилищный фонд - на первую очередь 20,5 тыс. м2 при жилищной обеспеченности -32,5 м2/чел, на расчетный срок – 22,5 тыс. при жилищной обеспеченности 37,5 м2/чел.м2

Проектом предлагается, постановочно, ряд задач, решив которые, поселение выполнит основную цель проекта – последовательное повышение качества жизни сельского населения и повышения его жизненного уровня.

Генеральный план Сериковского сельского поселения разработан на основе законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Воронежской области, а также нормативно-технических документов:

1.Законы Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№33-ФЗ от 14.03.1995);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003);

- Проект приказа Министерства регионального развития Российской Федерации «О внесении изменений в СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

2.Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; и др.

3.Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

При разработке проекта учитывалась Схема территориального планирования Воронежской области, разработанная в2007 г. и утвержденная в 2009г.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Сериковского сельского поселения в 2008г.

1.Цели и задачи генерального плана сЕРИКОВСКОГО сельского поселения

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, подготовка документа территориального планирования – генерального плана поселения, направлена на определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения с (учетом размещения объектов федерального, регионального, местного – районного значения), зон с условиями использования территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории поселения – это (по определению Градостроительного Кодекса РФ) обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколения;

- Обеспечения качества окружающей среды;

- Обеспечения учетов интересов граждан и объединений, Воронежской области, Бутурлиновского муниципального района и Сериковского сельского поселения.

Основными задачами территориального планирования являются:

- Развитие опорного пространственного каркаса территории сельского поселения;

- Функциональное зонирование территории сельского поселения;

- Улучшение экологической ситуации;

- Развитие социальной и производственной инфраструктуры как основы экономического благополучия поселения;

- Развитие рекреационно-туристической инфраструктуры;

- Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию района и разработана с учетом нормативно-правовых актов РФ и Бутурлиновского района, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности. Это – программа действий в плане управления территорией, вовлечения всех структурных служб района и общественности.

Для принятия проектных решений в проекте произведен анализ социально-экономического потенциала Сериковского сельского поселения и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию поселения на перспективу. Основное противоречие, которое требует разрешения в данном проекте, – несоответствие предпосылок для успешного и интенсивного развития района и реального его социально-экономического состояния.

Главная стратегическая цель проекта – последовательное повышение жизненного уровня населения поселения и качества жизни путем решения основных задач, поставленных и решаемых в данном проекте. Исходя из специфики Сериковского сельского поселения, анализа позитивных и негативных сторон современного состояния экономики района, сформулированы основные цели и задачи проекта.

Основные цели проекта:

- стабилизация экономики Сериковского сельского поселения;

- обеспечение устойчивого функционирования хозяйственного комплекса;

- снижение темпов убыли численности населения;

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полного и эффективного его использования;

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;

- повышение жизненного уровня населения путем создания условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления; комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и.т.д.;

- расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении – т.е. не только увеличение количества рабочих мест, но и разнообразие выбора;

- создание эффективной общественной и качественной среды обитания – т.е. среды обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и в качественном текущем содержании и обслуживании объектов экономики, в том числе отдыха и туризма;

- разработка стратегии развития культуры села, направленной на поддержку национальных традиций и обычаев и включающей в себя развитие инфраструктуры образовательной и досуговой сферы с использованием новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и.т.д.);

- привлечение во все сферы деятельности квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

2. ИНТЕРЕСЫ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Сериковского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

При осуществлении территориального планирования Сериковского сельского поселения в числе прочих учтены следующие объекты регионального значения:

Региональная дорога «Елань-Колено-Бутурлиновка», проходящая в западной части поселения, к которой примыкает региональная дорога с.Макогоново – с.Сериково (4,5км IVтехнической категории).

Объекты муниципальной (районной) собственности Бутурлиновского района:

- здание школы в с. Сериково;

- дошкольное образовательное учреждение в с. Сериково (проект);

- фельдшерско-акушерские пункты;

- почтовое отделение;

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

3.1. Предложения по административно – территориальному устройству Сериковского сельского поселения.

Согласно Закону Воронежской области «Об административно – территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» от 21.10.2006г. №77-ОЗ в состав Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района входит два населенных пункта: Сериково - административный центр поселения и с. Макогоново Проектом предлагается перераспределение земель сельского поселения за счет изменения границ сельских населенных пунктов и включения части земель сельскохозяйственного назначения в территорию населенных пунктов.

Наличие и распределение земельного фонда Сериковского сельского поселения Бутурлиновского района Воронежской области по категориям земель

Таблица №1

| №№ п/п | Категории земель | Исходный год площадь, тыс.га | Структура, %% | Расчетный срок площадь, тыс.га | Структура, %% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7,56 | 94,5 | 7,46 | 93,2 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 0,3 | 3,75 | 0,4 | 5 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного специального назначения | 0,07 | 1 | 0,07 | 1 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - | 0,02 | 0,25 |
| 6 | Земли водного фонда | 0,07 | 1 | 0,07 | 1 |
| 7 | Земли запаса | - | - | - | - |
| 8 | Итого земель: | 8,0 | 100 | 8,0 | 100 |

3.2. Предложение по градостроительному зонированию территории Сериковского сельского поселения.

Проектная архитектурно – планировочная организация территории

Проектные предложения генерального плана Сериковского сельского поселения направлены, прежде всего:

- на сохранение и развитие сложившейся на планировочной структуры поселения;

- сохранения и развитие природного каркаса.

Планировочная структура и функциональное зонирование населенных пунктов

Село Сериково

Проектом предлагается развитие существующей планировочной структуры вдоль основных транспортных осей – ул.Первомайская, ул.Советская, ул.Крупская, ул.Октябрьская, ул.Декабристов. Основные улицы дополняются системой второстепенных (улицы в жилой застройке).

Развитие жилой и общественной застройки предлагается как за счет упорядочения  и дополнения кварталов существующей застройки (в прибережной части пруда «Большой»), вдоль ул.Декабристов, так и на новых площадках для жилищного строительства в северной части села (в районах между улицами Первомайская, севернее ул.Крупской).

Основным ядром центра сохраняются исторически сложившиеся здания общественного назначения на пересечении улиц Советская и Первомайская. В северной части села для усиления роли общественного центра и удобства обслуживания населения предлагаются два подцентра первичного обслуживания: в жилом районе между существующими улицами: Декабристов и Первомайской и между улицами Первомайской и Крупской.

Сельскохозяйственные и коммунальные предприятия предлагается развивать в существующих зонах, где выделены площадки возле ферм и предусмотрена допустимая СЗЗ.

По предложению администрации МО – в границы села Сериково 3 участка общей площадью 83,6 га, в том числе:

- На выходе ул. Октябрьской -3,8 га;

- С западной, северной и восточной стороны -76,8;

- В районе пруда Большого и ул. Октябрьской -3га

Село Макогоново.

Проектом предлагается организация благоустройства в общественном центре поселка. Существующие общественные учреждения дополняются строительством общественного многофункционального здания, рядом спортивных и детских площадок, организацией скверов и бульваров.

По предложению администрации МО – в границы села Макогоново включаются два участка из земель поселения, общей площадью 12,4.га:

-Западный  6,8 га;

-Южный участок  5,6 га

3.3.Предложения по организации благоустройства и озеленения, обеспечению Сериковского сельского поселения объектами отдыха

На первую очередь проектом закладывается 2,2га насаждений общего пользования; на расчетный срок, площадь объектов озеленения составит 3,1га. Площадь зеленых насаждений общего пользования будет превышать нормативную потребность населения, однако это целесообразно в связи с высокой сельскохозяйственной освоенностью прилегающих территорий и включением существующих зеленых массивов в единую систему озеленения.

Iочередь

с. Сериково

Бульвар Центральный  1,2 га

Сквер у стадиона  0,7га

с. Макогоново

Сквер  0,3га

Расчётный срок

с Сериково Сквер в створе ул. Первомайской  0,9га

Для улучшения экологической обстановки, повышения эстетической привлекательности территории и формирования единой системы зеленых насаждений необходимо озеленение улиц и дорог с формированием газонов и посадкой древесных и кустарниковых пород. В черте населенных пунктов необходимо озеленение санитарно защитных зон.

Рекреация и туризм

Проектом намечены к развитию 3 рекреационные зоны, общей площадью 46,8га. Предлагаемые зоны отдыха расположены у прудов и зеленых массивов.

На I очередь:

- Рекреационная зона в районе пруда «Большой»  9,2га;

- Рекреационная зона в районе Бражниковских прудов с организацией кемпинга  30 га

На расчётный срок

- Рекреационная зона в районе прудов Торопчанского и Свинарского   7,6га.

3.4.Мероприятия по развитию системы Учреждения социально-культурной сферы

3.4.1.Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта

Спортивные объекты

Расчетная потребность в данных объектах определена в соответствии с нормативами Методики.

- спортивных залов -210 м2;

- плавательных бассейнов – 45 м2;

- плоскостных сооружений -1170 м2

Учитывая незначительную потребность в плавательных бассейнах, проектом строительство данного объекта не предусматривается.

Проектом предлагается:

- в с. Сериково - формирование системы плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта в районе организуемой зоны отдыха поселении, а также в спортивном комплексе школы;

- в с. Макогоново – строительство спортивной площадки

3.4.2.Учреждения культуры. Библиотечное обслуживание населения

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками, библиотеки.

Клубные учреждения

Проектом предлагается:

- в с. Сериково - строительство культурно-досугового центра с размещением в нем наряду со зрительным залом, интернет-кафе, танцевального зала, помещений для организации досуга по интересам (изо-, фото-судия, шахматный клуб; клуб цветоводов, огородников, народные промыслы, спортивно-тренажерный зал, сауну с бассейном, мини-гостиницу и проч.);

- в с. Макогоново – строительство многофункционального общественного здания с размещением помещений для фельдшерского пункта с аптечным киоском, зрительного зала, организации библиотечного пункта, мастерских по ремонту бытовой техники, обуви, прачечной, химчистки.

Библиотеки

Проектом предлагается:

-увеличение библиотечного фонда до 5400 томов

- в с. Сериково – модернизация библиотеки при школе, комплектация компьютерным оборудованием, внедрение новых технологий в работе на уроне библиотеки нового поколения;

- в с. Макогоново - организация выездной формы обслуживания, обустройство пункта выдачи книг и библиотечного уголка, в которые регулярно должны доставляться книги и другие носители информации по запросам населения с помощью местных средств транспорта

3.5.Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| №пп | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство дорог с асфальтобетонным покрытием, в т.ч.ремонт дорожного полотна |  |  |
| 1.1 | с.Сериково по улицам: |  | 2(II) |
|  | на I очередь – 0,7км с асфальтобетонным покрытием: |  |  |
|  | -ул.Первомайская – 0,7км; | I очередь |  |
|  | Расчётный срок 1,8км с асфальтобетонным покрытием: |  |  |
|  | -ул.Октябрьская – 1,8км; | Расчётный срок |  |
| 1.2 | с.Макагоново по улицам: |  |  |
|  | Расчётный срок 0,7км с асфальтобетонным покрытием: |  |  |
|  | -ул.Зеленая – 0,7км | Расчётный срок |  |
| 2. | Устройство дорог с щебеночным покрытием |  |  |
| 2.1 | - до проектируемых рекреационных зон с.Сериково: № I-0,4км №II-0,4км | I очередь Расчётный срок |  |
| 2.2 | - при условии развития территории у Бражниковских прудов-0,4км | Расчётный срок |  |
| 2.3 | К действующему кладбищу в урочище Бражниково  | I очередь |  |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 3.1 | с.Сериково: Около администрации, на 5 машино-мест Около ФАПа, на 5машино-мест с.Макогоново: Около ФАПа, на 5машино-мест | I очередь I очередь I очередь |  |
| 3.2 | Проектируемая рекреационная зона с.Сериково Участок 1-на 10 машино-мест Участок 2 – на 10 машино-мест | I очередь Расчётный срок |  |
| 3.3 | При условии развития территории у Бражниковских прудов на 10 машино-мест. | Расчётный срок |  |
| 4. | Автосервис |  |  |
| 4.1 | В районе урочища Бражниково в проектируемой зоне придорожного сервиса - строительство АЗС в с.Сериково в районе въезда в поселение на автомобильной дороге Елань-Колено-Бутурлиновка | I очередь |  |

3.6.Предложения по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование Сериковского сельского поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- организацию в границах поселения систем электро–, тепло–, газо– и водоснабжения;

- снабжение населения доброкачественной питьевой водой;

- строительство локальных очистных сооружений канализации;

- организацию освещения улиц;

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро–, тепло - и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения  пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов,  ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ;

- создание надежной схемы электро- тепло- и газоснабжения, обеспечивающей перспективы развития сельского поселения.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения.

| №№ п.п. | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Показано на схемах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |
| 1.1 | Реконструкции и замена оборудования сетей 10 кВ, РП и ТП | I-ая очередь/Расчетный срок |  |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1 | Реконструкция существующих котельных школы и клуба. | I-ая очередь |  |
| 2.2 | Проведение энергосберегающих мероприятий | I-ая очередь/Расчетный срок |  |
| 3 | Газоснабжение |  |  |
| 3.1 | Газоснабжение в поселении имеется | I-ая очередь |  |
| 3.2 | Подключение всех потребителей, находящихся в зоне доступности газопроводов к системе газоснабжения природным газом | I-ая очередь |  |
| 4 | Водоснабжение |  |  |
| 4.1 | Строительство 2 новых водозаборных скважин | I-ая очередь/Расчетный срок |  |
| 4.2 | Обустройство зон санитарной охраны водозаборных скважин (I-ый пояс ЗСО 30-50 м) | I-ая очередь/Расчетный срок | «Инженерная инфраструктура» |
| 4.3 | Доведения качества потребляемой питьевой воды до норматива СанПиН 2.1.4.559-96 | I-ая очередь |  |
| 4.4 | Установление нормы водоснабжения в размере 160 л/сут./чел. | I-ая очередь |  |
| 4.5 | Установление нормы водоснабжения в размере 200 л/сут./чел. | Расчетный срок |  |
| 4.6 | Реконструкция изношенных сетей водоснабжения | I-ая очередь/Расчетный срок |  |
| 4.7 | Строительство сооружений водоподготовки | I-ая очередь |  |
| 5 | Водоотведение |  |  |
| 5.1 | Строительство локальных очистных сооружений канализации для отдельных зданий жилой, общественной застройки (ЛОС) | I-ая очередь/Расчетный срок |  |

3.7.Природоохранные мероприятия

3.7.1.Охрана воздушного бассейна

- Организация санитарно-защитных зон. При размещении и строительстве новых производственных объектов в Сериковском сельском поселении необходимо учитывать класс вредности производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". На весь период реализации генерального плана.

- Благоустройство дорог в Сериковском СП. На весь период реализации генерального плана.

- Газоснабжение I очередь

- Для обеспечения экологической безопасности на АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина. I очередь.

3.7.2.Охрана водных ресурсов

Водоохранные зоны для временных водотоков не устанавливаются.

Настоящим проектом предусматривается использование прудов на балке Терновая (Верхний и Нижний Бражников) и яре Макогонов (Большой) для рекреационных целей. В целях защиты этих водных объектов предлагается установление водоохраной зоны, совмещённой с прибрежной защитной полосой шириной 20-40м в зависимости от уклона берега. I очередь.

3.7.4.Охрана ландшафтов

Проведение мероприятий по сохранению, восстановлению и реконструкции существующих защитных лесных полос. I очередь.

3.7.5.Организация санитарной очистки

Генеральным планом предусматривается вовлечение Сериковского сельского поселения в централизованную районную систему сбора и удаления ТБО.

Бытовые отходы, образованные на территории с.п.Сериковское предлагается вывозить на проектируемый комплексный полигон ТБО Бутурлиновского района.

В населенных пунктах поселения предлагается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов ёмкостью (30м3), оснащенных системой «Мульти-лифт» (по типовому проекту), предусмотренных ДОЦП «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы»  I очередь.

Существующие свалки в с.Сериковское и с.Макогоново подлежат закрытию и рекультивации  I очередь.

3.7.6.Инженерная подготовка территории

1. Организация поверхностного стока

  - Устройство открытых водостоков протяженностью 17,2км; в том числе:

I очередь  12,3км;

- Строительство очистных сооружений дождевой канализации – 3, в том числе:

I очередь – 3.

- Строительство локальных очистных сооружений дождевой канализации – 2, в том числе: I очередь – 2.

2. Благоустройство прудов

Площадь благоустраиваемых прудов составит около 70,4га, в том числе:

I очередь – пруда «Большой», расположенный ниже южной границы с.Сериково, площадью 18,9га.

Пруды в урочище Бражниково, площадью 20,6 га.

Расчётный срок  пруд Торопчанский, площадью  6,5 га и пруд без названия, площадью  13,5 га.

Также предусматриваются мероприятия по реконструкции плотин на тех прудах, где это требуется, – подсыпка гребня плотин до незатапливаемых отметок и уполаживание откосов.

3. Благоустройство оврагов

Общая площадь, занимаемая оврагами на территории сельского поселения, составляет около 64га.

Проектом генплана на I очередь намечается благоустройство оврагов:

в юго-западной и в юго-восточной стороне от с.Сериково общей площадью 7,7га,

оврага вдоль северо-западной границы с.Макогоново площадью 6,8га.

На расчетный срок предусматривается благоустройство остальных оврагов поселения по мере финансирования.

4.Организация пляжей

I очередь

Организация пляжей в северной части пруда «Большой» и в юго-восточной части пруда «Свинарский». Ориентировочная площадь пляжей составит 0,1га.

Организация пляжей предусматривается по возможности на базе природных песчаных участков берегов.

5.Рекультивация нарушенных территорий

Проектом генплана намечается рекультивация территорий, нарушенных при разработке месторождений песка и глины 17 га.

Карьеры после рекультивации намечается использовать в дальнейшем под озеленение санитарно-защитных зон.

4.Основные технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского, сельского поселения в установленных границах | тыс.га | 8,0 | 8,0 |
|  | в том числе: - земли сельскохозяйственного назначения | - - | 7,56 | 7,46 |
|  | - населенных пунктов, в том числе: | - - | 0,3 | 0,4 |
|  | - жилой застройки | га | 44,5 | 59,5 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | - - | - | 3,1 |
|  | - общественно-деловых зон | - - | 22 | 22,3 |
|  | - территории общего пользования | - - | 77 | 80,4 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - | 0,01 | 0,01 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | - - | 35,4 | 35,4 |
|  | - зон специального назначения | - - | 1,5 | 1,7 |
|  | - иных зон | - - | 91,7 |  |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | Тыс.га | 0,07 | 0,07 |
|  | - земли лесного фонда | - - | - | 0,02 |
|  | - земли водного фонда | - - | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения поселения, всего | чел. | 662 | 600 |
|  | В том числе | - - |  |  |
|  | Сериково |  | 460 | 420 |
|  | Макогоново |  | 202 | 180 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |
|  | - прирост | - - |  |  |
|  | - убыль | чел./1000 | 7,2 | 3,2 |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  |  |  |
|  | - прирост | - - | - |  |
|  | - убыль | - - | 15 | 1,5 |
| 2.4 | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | - дети до 15 лет | - - | 18 | 22 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | - - | 57,7 | 53 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - | 24,3 | 25 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | чел. | 100 | 180 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 19,5 | 22,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | % к общему объему жилищного фонда |  | 1 |
|  | - частной собственности | - - | 99,9 | 99 |
| 3.2 | Жилищный фонд с износом более 70% | - - | 1 |  |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда всего | - - |  | 0,7 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир |  | 18,8 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | - - |  | 3,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  | 3,7 |
|  | - на свободных территориях | - - |  | 3,2 |
|  | - за счет модернизации существующего фонда | - - |  | 0,5 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % общего жилищного фонда |  | 100 |
|  | - канализацией | - - |  | 100 |
|  | - электроплитами | - - |  | 100 |
|  | - газовыми плитами | - - | 8 | 100 |
|  | - теплом | - - |  | 100 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 26 | 37,5 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | - | 25 / 42 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 120 /181 | 120 / 200 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения всего/1000 чел. | объект | 4 | 6 |
| 4.4 | Клуб |  | 1 |  |
| 4.5 | Культурно-досуговый центр | - - |  | 1 |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | м2 | - | 1170 /1,95 |
| 4.7 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 2 | 2 |
| 4.8 | Рекреационные зоны | га | - | 46,8 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего | км | 31,3 | 90,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - региональные | » | 19,7 | 19,7 |
|  | из общего количества автомобильных дорог автодороги с твёрдым покрытием | » | 19,7 | 19,7 |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети-всего | км | 11,6 | 24,3 |
|  | в том числе с твердым покрытием | » | 4,6 | 24,3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | ~0,15 | 0,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | - | 0,15 |
|  | - на производственные нужды | - - | - | 0,02 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | ~0,15 | 0,2 |
|  | в том числе водозаборов поземных вод | - - | ~0,15 | 0,2 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | ~ 100 | 251 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | ~ 10 | 15 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | - | 0,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | - | 0,13 |
|  | - производственные сточные воды | - - | - | 0,01 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | - | 0,15 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | н/д | 1,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - | н/д | 1,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | н/д | 0,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | н/д | 5,25 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 20 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | н/д | 3,6 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Устройство открытых водостоков | км | - | 17,2 |
| 6.7.2 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | - | 3 |
| 6.7.3 | Устройство локальных очистных сооружений дождевой канализации | объект | - | 2 |
| 6.7.4 | Благоустройство прудов | га | - | 70,4 |
| 6.7.5 | Благоустройство пляжей | га | - | 0,1 |
| 6.7.6 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 17 |
| 6.7.7 | Благоустройство оврагов | га | - | 64 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 0,5 | 0,42 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 0,13 |
| 6.8.2. | Количество свалок (полигонов) | единиц | 2 | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ/площадь | Объектов/га | 3/1,5 | 2/1,7 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Защитные лесные полосы | га | 186 | 186 |
| 8.2 | Скотомогильники | ед | 1 | - |

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Генеральный план Сериковского сельского поселения является основным градостроительным документом муниципального образования и предлагает соответствующие механизмы его реализации.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленых законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно - правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организованной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих  в т.ч. реализацию генерального плана включает механизмы муниципального уровня.

В проект генерального плана Сериковского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия области, установление санитарно – защитных зон и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально – экономического развития и пр.

Порядок внесения изменений в генеральный план Сериковского сельского поселения установлен ГК РФ и законом Воронежской области от 07.07.2006г. №63-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана сельского поселения, должны быть внесены изменения и в План реализации генерального плана.